ACTA DE CONSTITUCIÓN DEL PROYECTO

ANGARITA RAMIREZ CAMILO ANDRES

MONROY QUIAZUA SANTIAGO

MONTOYA LUNA CESAR DAVID

GESTIÓN DE PROYECTOS DE INGENIERIA

DOCENTE: CLAUDIA MARCELA CIFUENTES

2026-I

UNIVERSIDAD LIBRE

BOGOTA D.C

TABLA DE CONTENIDO

1.	INFORMACIÓN DEL PROYECTO	3

1.1.	Datos	3

1.2.	Patrocinador / Patrocinadores	3

2.	PROPOSITO Y JUSTIFICACIÓN	4

2.1.	Justificación	4

3.	DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO	4

4.	OBJETIVOS	5

4.1.	Objetivo General	5

4.2.	Objetivos Especificos	5

5.	MARCO TEORICO	5

5.1.	Criminalistica y análisis del delito	5

5.2.	Sistema de información y gestión de datos	6

5.3.	API RESTFUL	6

5.4.	Arquitectura por capas	6

5.5.	Bases de datos relacionales	7

5.6.	Validacion de datos	7

5.7.	Analisis geoespacial	7

6.	REQUERIMIENTOS	8

6.1.	Requerimientos del producto	8

6.2.	Requerimientos del proyecto	8

6.3.	Requerimientos Funcionales	8

6.4.	Requerimientos No Funcionales	10

7.	ALCANCE DEFINIDO	10

7.1.	Riesgos posibles técnicos	10

7.2.	Riesgos Organizativos	10

7.3.	Riesgos de gestión y control de calidad	11

# INFORMACIÓN DEL PROYECTO

## Datos

| Empresa / Organización | Universidad Libre |
| --- | --- |
| Proyecto | Criminalistica API |
| Fecha de preparación | 07/02/2026 |
| Cliente | Claudia Marcela |
| Patrocinador principal | MICROSOFT |
| Gerente de Proyecto | BILL GATES |

## Patrocinador / Patrocinadores

| Nombre | Cargo | Departamento / División | Rama ejecutiva (Vicepresidencia) |
| --- | --- | --- | --- |
| Camilo Andrés Angarita Ramirez | Backend C# | NUCLEO DEL SISTEMA | LOGICA Y ARQUITECTURA |
| Santiago Monroy Quiazua | BASE DE DATOS Y REPOSITORIO | DATOS Y ESTRUCTURA | PERSISTENCIA Y CONTROL |
| Cesar David Montoya Luna | FRONTEND DOCUMENTACION/TEST | INTERFAZ Y CALIDAD | ORGANIZACIÓN Y VISUAL |

# PROPOSITO Y JUSTIFICACIÓN

El propósito general del proyecto es identificar las zonas donde se encuentran más conflicto social y riesgo de inseguridad en la ciudad de Bogotá.

## Justificación

El crecimiento de los índices de inseguridad en entornos urbanos como Bogotá ha generado la necesidad de contar con herramientas tecnológicas que permitan analizar, centralizar y visualizar información relacionada con incidentes delictivos de manera estructurada y accesible. En muchos casos, los datos existentes se encuentran dispersos, desactualizados o de difícil interpretación, lo que limita la capacidad de ciudadanos, organizaciones e incluso entidades gubernamentales para tomar decisiones informadas.

En este contexto, el desarrollo de una API de criminalística se justifica como una solución tecnológica orientada a la gestión eficiente de datos sobre hechos delictivos, permitiendo su almacenamiento, consulta, análisis y posterior explotación. A través de esta herramienta, se busca consolidar información relevante en un único sistema, facilitando la identificación de patrones de comportamiento delictivo, zonas de alta vulnerabilidad y tendencias temporales.

Adicionalmente, el proyecto aporta valor desde el punto de vista académico y técnico, al integrar buenas prácticas de desarrollo de software como la implementación de arquitecturas por capas, el uso de APIs RESTful, la gestión de bases de datos relacionales y la aplicación de validaciones y estándares de calidad. Esto no solo garantiza un producto funcional, sino también escalable, mantenible y alineado con las necesidades reales del entorno.

Asimismo, la solución propuesta contribuye a mejorar el acceso a la información, promoviendo la transparencia y el análisis de datos como apoyo a la toma de decisiones. Tanto ciudadanos como desarrolladores podrán consumir la API para generar visualizaciones, aplicaciones o reportes que faciliten la comprensión del fenómeno de la inseguridad en la ciudad.

# DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

Desarrollar y consumir una API de criminalística con la finalidad de identificar zonas de alta vulnerabilidad en la ciudad de Bogotá

# OBJETIVOS

## Objetivo General

Identificar las zonas de mayor vulnerabilidad dentro de la ciudad de Bogota, con el fin de informar al usuario sobre las diferentes localidades facilitando la toma de decisiones basada en el API.

## Objetivos Especificos

- Implementar un API REST que permita el registro, consulta, actualización y eliminación de datos.

- Integrar mecanismos de validación para garantizar la integridad y validez de la información brindada.

- Estructurar una base de datos en la cual se permita registrar información relacionada con incidentes delictivos.

- Desarrollar funcionalidades de filtrado y búsqueda rápida por localidad, tipo de delito, rango de fecha y concurrencia.

# MARCO TEORICO

## Criminalistica y análisis del delito

La criminalística es una disciplina auxiliar del derecho penal que se encarga del estudio científico de los indicios materiales relacionados con hechos delictivos, con el objetivo de esclarecer cómo, cuándo y dónde ocurrieron. En el contexto moderno, esta disciplina ha evolucionado hacia el uso de herramientas tecnológicas y sistemas de información que permiten gestionar grandes volúmenes de datos relacionados con la actividad criminal.

El análisis del delito, por su parte, se enfoca en la identificación de patrones, tendencias y comportamientos delictivos mediante el uso de datos históricos. Este tipo de análisis permite detectar zonas de alta incidencia delictiva, también conocidas como hotspots, así como establecer relaciones entre variables como ubicación geográfica, temporalidad y tipología del delito.

En ciudades como Bogotá, donde la densidad poblacional y la complejidad urbana influyen directamente en la dinámica del crimen, el uso de sistemas de información se convierte en una herramienta clave para la toma de decisiones tanto a nivel institucional como ciudadano.

## Sistema de información y gestión de datos

Un sistema de información es un conjunto de componentes interrelacionados que permiten la recolección, almacenamiento, procesamiento y distribución de información con el fin de apoyar la toma de decisiones. En el ámbito de la seguridad y la criminalística, estos sistemas permiten centralizar datos provenientes de múltiples fuentes y convertirlos en información útil.

La gestión de datos implica garantizar que la información almacenada sea:

- Íntegra: libre de inconsistencias

- Confiable: basada en fuentes verificadas

- Accesible: disponible para consulta cuando se requiera

## API RESTFUL

Una API (Application Programming Interface) es un conjunto de definiciones y protocolos que permiten la comunicación entre diferentes sistemas de software. En particular, las APIs RESTful (Representational State Transfer) se basan en el uso del protocolo HTTP para realizar operaciones sobre recursos.

Las principales operaciones en una API REST incluyen:

- GET: obtener información

- POST: crear nuevos registros

- PUT: actualizar información existente

- DELETE: eliminar registros

## Arquitectura por capas

La arquitectura por capas es un modelo de diseño que organiza el sistema en diferentes niveles, cada uno con responsabilidades específicas. Generalmente, se divide en:

- Capa de presentación: interacción con el usuario

- Capa de lógica de negocio: procesamiento y reglas del sistema

- Capa de acceso a datos: interacción con la base de datos

## Bases de datos relacionales

Las bases de datos relacionales, como SQL Server, permiten almacenar información en tablas estructuradas relacionadas entre sí mediante claves primarias y foráneas. Este modelo facilita la organización y consulta eficiente de datos complejos.

Entre sus principales ventajas se encuentran:

- Integridad referencial

- Consistencia de datos

- Soporte para consultas complejas mediante SQL

## Validacion de datos

La validación de datos es un proceso fundamental en cualquier sistema de información, ya que garantiza que los datos ingresados cumplan con reglas predefinidas antes de ser almacenados.

Algunos tipos de validación incluyen:

- Validación de campos obligatorios

- Validación de formatos (fechas, textos, números)

- Validación de consistencia lógica

## Analisis geoespacial

El análisis geoespacial consiste en el estudio de datos que tienen una referencia geográfica. En el contexto del proyecto, este análisis se utiliza para identificar la distribución de los delitos en diferentes localidades de Bogotá.

# REQUERIMIENTOS

## Requerimientos del producto

El producto permitirá almacenar, organizar y consultar (CRUD) información sobre incidentes delictivos en la ciudad de Bogota, este producto facilita por medio de la búsqueda identificar el delito por localidad, rango de fechas y concurrencia, todo será expuesto por medio de un API REST.

## Requerimientos del proyecto

El sistema deberá permitir el registro CRUD de incidentes delictivos, donde la API deberá implementar filtros por localidad, delito y fechas por medio de un mapa general. El proyecto se desarrollará por medio de C# con arquitectura en capas (MVC) con almacenamiento de datos en SQL server generando validaciones de datos y aplicando diferentes patrones de diseño para el mapeo y abstracción de estos. Incluirá documentación Swagger del API.

## Requerimientos Funcionales

RF – 1: Registro de incidentes

| Requerimiento | RF – 01 Registro de incidentes delictivos |
| --- | --- |
| Necesidad Relacionada | Centralizar el ingreso de información delictiva |
| Caso de uso | Registrar incidente |
| Descripcion | El sistema permitirá al usuario registrar nuevos incidentes delictivos con información como tipo de delito, localidad y nivel de gravedad. |
| Justificación | Permite alimentar la base de datos con la información clave para el análisis y consulta posterior. |
| Origen | Requerimiento del proyecto/necesidad de análisis de datos. |
| Criterio de aceptación | El sistema guarda correctamente el incidente cuando todos los campos obligatorios están completos y validados. |

RF – 02: Consulta de incidentes

| Requerimiento | RF – 02 Consulta de incidentes delictivos |
| --- | --- |
| Necesidad Relacionada | Acceso a información almacenada. |
| Caso de uso | Consultar incidentes |
| Descripción | El sistema permitirá visualizar los incidentes registrados en la base de datos de forma estructurada. |
| Justificación | Facilita el análisis y revisión de información delictiva |
| Origen | Usuario final / Analisis del sistema |
| Criterio de aceptación | El sistema muestra correctamente la lista de incidentes registrada sin errores. |

RF – 03: Actualizacion de incidentes

| Requerimiento | RF – 03 Actualizacion de incidentes delictivos |
| --- | --- |
| Necesidad Relacionada | Correccion o actualización de información registrada |
| Caso de uso | Editar incidente |
| Descripcion | El sistema permitirá modificar la información de incidentes previamente registrados. |
| Justificación | Garantiza la calidad y veracidad de los datos almacenados. |
| Origen | Necesidad de mantenimiento de datos. |
| Criterio de aceptación | El sistema actualiza correctamente los datos sin afectar otros registros. |

RF – 04: Eliminacion de incidentes

| Requerimiento | RF – 04 Eliminacion de incidentes delictivos |
| --- | --- |
| Necesidad Relacionada | Depuracion de datos |
| Caso de uso | Eliminar el incidente |
| Descripcion | El sistema permitirá eliminar registros de incidentes delictivos |
| Justificación | Permite mantener la base de datos limpia y actualizada |
| Origen | Gestion de datos |
| Criterio de aceptación | El sistema elimina correctamente el registro. |

RF – 05: Busqueda Por Localidad

| Requerimiento | RF – 05 Busqueda por localidad |
| --- | --- |
| Necesidad Relacionada | Analisis geográfico |
| Caso de uso | Buscar por localidad por medio de información filtrada. |
| Descripcion | El sistema permitirá filtrar los incidentes según la localidad en la que ocurrieron |
| Justificación | Facilita la identificación de zonas con mayor índice delictivo. |
| Origen | Objetivo del proyecto. |
| Criterio de aceptación | El sistema muestra únicamente los incidentes correspondientes a la localidad seleccionada. |

RF – 06: Busqueda por tipo de delito

| Requerimiento | RF – 06 Busqueda por tipo de delito |
| --- | --- |
| Necesidad Relacionada | Clasificacion de incidentes |
| Caso de uso | Buscar por tipo de delito |
| Descripcion | El sistema permitirá consultar incidentes según el tipo de delito registrado |
| Justificación | Permite identificar patrones delictivos específicos |
| Origen | Analisis de información |
| Criterio de aceptación | El sistema muestra los incidentes correspondientes al tipo seleccionado. |

## Requerimientos No Funcionales

RNF – 1: Rendimiento del sistema

| Requerimiento | RNF – 01 Rendimiento del sistema |
| --- | --- |
| Necesidad Relacionada | Respuesta eficiente del sistema |
| Caso de uso | Consultar incidentes |
| Descripcion | El sistema deberá responder a las solicitudes de consulta de un tiempo máximo de 15 segundos bajo condiciones normales de operación. |
| Justificación | Garantiza una experiencia de usuario fluida y eficiente. |
| Origen | Requisito de calidad del sistema. |
| Criterio de aceptación | Las consultas realizadas en el API responden a un tiempo <= 15 segundos en el 95% de los casos |

RNF – 2: Disponibilidad

| Requerimiento | RNF – 02 Disponibilidad |
| --- | --- |
| Necesidad Relacionada | Acceso continuo al sistema |
| Caso de uso | Acceso al API |
| Descripcion | El sistema deberá estar disponible al menos el 99% del tiempo durante su operación |
| Justificación | Asegura el acceso constante a la información para los uaurios |
| Origen | Necesidad operativa |
| Criterio de aceptación | El sistema presente un tiempo de inactividad menor al 1% mrensual |

RNF – 3: Seguridad

| Requerimiento | RNF – 03 Seguridad |
| --- | --- |
| Necesidad Relacionada | Proteccion de la información |
| Caso de uso | Registro / modificación de datos |
| Descripcion | El sistema deberá implementar mecanismos de validación y control para evitar accesos no autorizados y proteger los datos almacenados |
| Justificación | Previene vulnerabilidades y accesos indebidos al sistema |
| Origen | Buenas practicas de desarrollo |
| Criterio de aceptación | El sistema restringe acceso no autorizados y valida todas las entradas de datos. |

RNF – 4: Escalabilidad

| Requerimiento | RNF – 04 Escalabilidad |
| --- | --- |
| Necesidad Relacionada | Crecimiento del sistema |
| Caso de uso | Aumento de usuarios |
| Descripcion | El sistema deberá ser capaz de soportar un incremento en la cantidad de usuarios y datos sin afectar significativamente su rendimiento. |
| Justificación | Permite la evolución del sistema a futuro. |
| Origen | Requisitos de arquitectura |
| Criterio de aceptación | El sistema mantiene tiempos de respuesta estables ante aumento de carga y uso. |

RNF – 5: Mantenibilidad

| Requerimiento | RNF – 05 Mantenibilidad |
| --- | --- |
| Necesidad Relacionada | Facilidad de modificación del sistema |
| Caso de uso | Actualizacion del sistema |
| Descripcion | El sistema deberá estar estructurado bajo una arquitectura en capas que facilite su mantenimiento, evolución y escalabilidad. |
| Justificación | Reduce costos y complejidad en futuras modificaciones. |
| Origen | Buenas prácticas de ingeniería de software |
| Criterio de aceptación | El código se encuentra organizado en capas claramente separadas y documentadas. |

RNF – 6: Usabilidad

| Requerimiento | RNF – 06 Usabilidad |
| --- | --- |
| Necesidad Relacionada | Facilidad de uso |
| Caso de uso | Interaccion con el sistema. |
| Descripcion | El sistema dxebera contar con interfaz clara e intuitiva que facilite la interacción del usuario |
| Justificación | Mejora la experiencia del usuario y reduce errores |
| Origen | Requisito de calidad. |
| Criterio de aceptación | Los usuarios pueden realizar consultas sin necesidad de capacitación previa. |

RNF – 7: Compatibilidad

| Requerimiento | RNF – 07 Compatibilidad |
| --- | --- |
| Necesidad Relacionada | Acceso multiplataforma |
| Caso de uso | Consumo del API. |
| Descripcion | El API deberá ser accesible desde diferentes plataformas mediante estándares HTTP |
| Justificación | Permite la integración con múltiples sistemas. |
| Origen | Naturaleza del API REST |
| Criterio de aceptación | El API puede ser consumido correctamente desde diferentes clientes (Postman, navegador). |

RNF – 8: Documentacion

| Requerimiento | RNF – 08 Documentacion |
| --- | --- |
| Necesidad Relacionada | Comprension del sistema |
| Caso de uso | Uso del API |
| Descripcion | El sistema deberá contar con documentación clara y actualizada, adicional a la de swagger. |
| Justificación | Facilita el uso e integración del API por terceros. |
| Origen | Buenas practicas. |
| Criterio de aceptación | Todos los endpoints están documentados y probables desde swagger. |

# ALCANCE DEFINIDO

Durante la fase de planificación se han identificado diversos riesgos que podrían afectar el desarrollo y la implementación de la aplicación web.

## Riesgos posibles técnicos

● Disponibilidad limitada de información criminalística: la falta de datos confiables y actualizados sobre la ciudad de Bogotá puede limitar la precisión del mapa y las estadísticas de inseguridad.

● Fallos en el código frontend y backend: errores de programación o integración pueden comprometer la funcionalidad del sistema.

● Dependencia de librerías externas: necesidad de incorporar librerías o frameworks adicionales que podrían generar incompatibilidades o problemas de mantenimiento.

● Falta de dinamismo en la interfaz: una experiencia de usuario poco interactiva puede reducir la utilidad y el impacto del proyecto.

## Riesgos Organizativos

● Deficiente distribución de roles: una asignación inadecuada de responsabilidades dentro del equipo puede retrasar la ejecución y afectar la calidad del producto.

● Carencia de retroalimentación continua: la ausencia de revisiones periódicas y comentarios constructivos puede generar desviaciones respecto a los objetivos iniciales.

## Riesgos de gestión y control de calidad

● Ausencia de un gestor de pruebas: no contar con un responsable de validación y pruebas antes de la publicación puede derivar en errores visibles para el público.

● Falta de protocolos de verificación: insuficiencia de mecanismos para comprobar la integridad y confiabilidad de los datos antes de su despliegue.